미션: 스프링부트로 로그인 페이지 만들기. JWT 활용.

사전에 기획부터 해서 필요한 문서들을 작성 후 개발할 예정.

이것들을 위한 문서들과 과정이 어떤게 필요한지 말해줘

결론

스프링부트 로그인 페이지 + JWT 인증을 개발하려면, 바로 코딩하지 말고 먼저 기획 → 요구사항 → 화면/API/DB/보안 설계 → 테스트 계획 → 개발 순서로 가는 게 좋다.

핵심 문서는 아래 정도면 충분하다.

1. 전체 진행 과정

1. 목표 정의

2. 요구사항 정리

3. 화면 설계

4. API 명세 작성

5. DB 설계

6. JWT 인증 흐름 설계

7. 예외/보안 정책 설계

8. 테스트 케이스 작성

9. 개발

10. 테스트 및 문서 정리

2. 필요한 문서 목록

1) 프로젝트 개요서

왜 만드는지, 무엇을 만들지 정리하는 문서

포함 내용:

- 프로젝트명

- 개발 목적

- 주요 기능

- 사용 기술

- 개발 범위

- 제외 범위

예시:

프로젝트명: Spring Boot JWT 로그인 시스템

목적:

사용자가 아이디와 비밀번호로 로그인하면 JWT 토큰을 발급하고,

이후 인증이 필요한 API 요청 시 JWT를 통해 사용자 인증을 처리한다.

주요 기능:

- 회원가입

- 로그인

- JWT Access Token 발급

- 인증 필요한 API 접근

- 로그아웃

2) 요구사항 정의서

무엇이 되어야 하는지 정리하는 문서

기능 요구사항:

- 사용자는 회원가입할 수 있어야 한다.

- 사용자는 로그인할 수 있어야 한다.

- 로그인 성공 시 JWT 토큰을 발급해야 한다.

- 비밀번호는 암호화해서 저장해야 한다.

- 인증이 필요한 API는 토큰 없이는 접근할 수 없어야 한다.

비기능 요구사항:

- 비밀번호는 BCrypt로 암호화한다.

- JWT Secret Key는 코드에 직접 작성하지 않는다.

- 로그인 실패 시 구체적인 정보를 노출하지 않는다.

- 토큰 만료 시간을 설정한다.

3) 화면 설계서

프론트 화면이 어떻게 생기고 동작할지 정리하는 문서

필요 화면:

- 로그인 페이지

- 회원가입 페이지

- 메인 페이지

- 인증 실패 페이지 또는 메시지

로그인 화면 항목:

- 아이디 입력

- 비밀번호 입력

- 로그인 버튼

- 회원가입 이동 버튼

- 에러 메시지 영역

4) API 명세서

프론트와 백엔드가 주고받을 데이터를 정리하는 문서

예시:

로그인 API

POST /api/auth/login

Request:

{

"username": "testuser",

"password": "1234"

}

Response:

{

"accessToken": "jwt-token-value",

"tokenType": "Bearer"

}

실패 Response:

{

"code": "LOGIN_FAILED",

"message": "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."

}

5) DB 설계서

사용자 정보를 어떻게 저장할지 정리하는 문서

예시 테이블:

users

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |
| username | VARCHAR | 로그인 ID |
| password | VARCHAR | 암호화된 비밀번호 |
| name | VARCHAR | 사용자 이름 |
| role | VARCHAR | 권한 |
| created_at | DATETIME | 생성일 |

주의할 점:

비밀번호는 절대 평문 저장 금지.

반드시 BCrypt 같은 단방향 해시로 저장.

6) JWT 인증 흐름 설계서

로그인 후 토큰이 어떻게 발급되고 검증되는지 정리하는 문서

흐름:

1. 사용자가 로그인 요청

2. 서버가 ID/PW 검증

3. 성공 시 JWT Access Token 발급

4. 프론트가 토큰 저장

5. 이후 요청마다 Authorization 헤더에 토큰 포함

6. 서버가 JWT 검증

7. 정상 토큰이면 API 접근 허용

헤더 예시:

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1Ni...

7) 보안 정책 문서

이 문서가 중요하다. 로그인/JWT는 보안 실수하기 쉽다.

포함할 내용:

- 비밀번호 암호화 방식

- JWT Secret Key 관리 방식

- Access Token 만료 시간

- Refresh Token 사용 여부

- CORS 정책

- 인증 제외 URL

- 인증 필요 URL

- 로그인 실패 처리 방식

초기 학습용이면:

Access Token만 사용

만료 시간 30분~1시간

Refresh Token은 2차 개발로 분리

실무형이면:

Access Token + Refresh Token

Refresh Token은 DB 또는 Redis 저장

로그아웃 시 Refresh Token 폐기

8) 예외 처리 설계서

실패 상황을 미리 정리하는 문서

예시:

| 상황 | 응답 코드 | 메시지 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 실패 | 401 | 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다. |
| 토큰 없음 | 401 | 인증이 필요합니다. |
| 토큰 만료 | 401 | 토큰이 만료되었습니다. |
| 권한 부족 | 403 | 접근 권한이 없습니다. |
| 중복 아이디 | 409 | 이미 사용 중인 아이디입니다. |

9) 테스트 케이스 문서

개발 후 무엇을 확인할지 정리하는 문서

필수 테스트:

- 회원가입 성공

- 중복 아이디 회원가입 실패

- 로그인 성공

- 로그인 실패

- JWT 없는 요청 차단

- 잘못된 JWT 요청 차단

- 만료된 JWT 요청 차단

- 정상 JWT 요청 허용

3. 개발 순서 추천

1. Spring Boot 프로젝트 생성

2. User Entity 작성

3. User Repository 작성

4. 회원가입 API 작성

5. 비밀번호 BCrypt 암호화 적용

6. 로그인 API 작성

7. JWT 발급 기능 작성

8. JWT 검증 필터 작성

9. Spring Security 설정

10. 프론트 로그인 페이지 작성

11. 토큰 저장 및 API 요청 연결

12. 예외 처리 정리

13. 테스트

4. 처음부터 너무 복잡하게 하지 말 것

처음 버전에서는 이것만 해도 충분하다.

- 회원가입

- 로그인

- Access Token 발급

- JWT 인증 필요한 API 1개

- 간단한 로그인 페이지

나중에 추가할 것:

- Refresh Token

- 로그아웃

- 토큰 재발급

- 이메일 인증

- 비밀번호 찾기

- 권한별 접근 제어

- 로그인 이력 저장

5. 치명적인 실수

1. 비밀번호 평문 저장

2. JWT Secret Key를 코드에 직접 작성

3. 토큰 만료 시간 없이 사용

4. JWT를 만들었지만 Spring Security 필터에 연결하지 않음

5. 프론트에서 토큰 저장 위치를 고민하지 않음

6. 로그인 실패 이유를 너무 자세히 알려줌

7. API 명세 없이 프론트/백엔드 개발 시작

요약

이번 미션에 필요한 문서는 다음 순서로 작성하면 된다.

1. 프로젝트 개요서

2. 요구사항 정의서

3. 화면 설계서

4. API 명세서

5. DB 설계서

6. JWT 인증 흐름 설계서

7. 보안 정책 문서

8. 예외 처리 설계서

9. 테스트 케이스 문서

가장 중요한 건 JWT를 단순히 발급하는 것이 아니라,
로그인 → 토큰 발급 → 요청 시 토큰 검증 → 인증/인가 처리의 전체 흐름을 문서로 먼저 잡는 것이다.