| 개발 완료 보고서 |  |  |  | 2026. 04. 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 김상우 |
| 고객사 | 에이션패션(신성통상) | 의뢰처 |  |  |
| 담당자 |  | 담당자 |  |  |
| 구 분 | ▣S/W □F/W □H/W □Image □Wave □기타: |  |  |  |
| 유 형 | ▣고객특화 □사양변경 □기타: |  |  |  |

- 요구사항

- 출입기록조회 API 구현

- API 파라미터 세부사항:

  - 입력 파라미터:

    - 시작일

    - 종료일

  - 출력 파라미터:

    - 출입 인증기록 년월일(yyyy-MM-dd)

    - 사번

    - 최초 출입기록(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

    - 최초 출입 기기명

    - 최종 출입기록(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

    - 최종 출입 기기명

- 개발사항

- API를 통해 입력된 파라미터 조건에 따라
출입기록 조회 및 출력 파라미터 형태로 데이터 제공

- 예외 상황(필수 파라미터 누락, 조회 데이터 없음 등)에 대한 응답 처리

- 개발계획

- 출입기록조회 API 개발

- API 단위 테스트 및 시나리오별 테스트 수행

- 테스트 결과 기반 보완 및 안정화 작업 진행

- 진행상황

- 2026-03-24 요구사항을 기반 API 명세서 작성

- 2026-03-25 API 명세서를 기반 DTO 작성

- 2026-03-26 API 응답 로직 구현

- 2026-03-27 API 명세서에 기준 DB 조회 SP 작성

- 2026-03-28 SP 반환 데이터 검증 및 DB 조회 테스트 수행

- 2026-03-29 API 테스트 완료

- 검수확인

- 03.30 노동환 책임 확인